# Checklist Final do MVP — Central da Nação (Definition of Done)

Documento de Integração e Finalização · pt-BR · 2026-09-10 (atualizado com webapp) Consolida o Definition of Done do blueprint (BLAST_Central_da_Nacao_SYSTEM_PROMPT.md), os checklists de task_plan.md e o que esta fase de Integração entrega. Legenda: ✅ concluído e verificado · 🟡 entregue, aguarda ambiente real · ⬜ pendente de humano/ambiente

## 1. Fundação (Protocol 0) — ✅ conforme progress.md

- ☒ ✅ Constitution em gemini.md (schemas, enums, invariantes, allowlists)

- ☒ ✅ Blueprint em task_plan.md; findings.md e progress.md mantidos

- ☒ ✅ 12 SOPs em architecture/ (00 → 90), escritos antes do código

- ☒ ✅ Fixtures de teste (match_scheduled, match_live_goal, news_bundle com 8 itens, 2 duplicados, 1 oficial, 1 rumor)

- ☒ ✅ .env.example sem valores reais

## 2. Link / Pipeline Python (Phase L) — ✅ offline, 🟡 integrações reais

- ☒ ✅ Tools atômicas implementadas em tools/ (14 scripts + schemas + testes)

- ☒ ✅ Suíte offline verde (pytest -q: 3 passed) e --help OK nas tools

- ☒ ✅ news_cards, daily_payload, venues e agent_pings compatíveis com o código (ver supabase/)

- ☐ 🟡 Ping Supabase real (após aplicar supabase/01_schema.sql + 02_seed_allowlists.sql): python3 ping_supabase.py

- ☐ 🟡 Ping webhook real: python3 ping_webhook.py

- ☐ 🟡 Ping RSS real (fontes da allowlist expõem feed? ge/RSSHub etc. — validar domínio a domínio)

- ☐ 🟡 Ping LLM real (LLM_API_KEY de OpenAI/Anthropic/Gemini)

- ☐ 🟡 Ping API de futebol real (decidir api-futebol.com.br ou api-sports.io; sem key o pipeline roda mock, sem publicar mock na nuvem)

## 3. Dados na nuvem — Supabase (esta fase) — 🟡 aguarda aplicação

- ☒ ✅ Scripts SQL criados: supabase/01_schema.sql (7 tabelas + RLS) e supabase/02_seed_allowlists.sql

- ☒ ✅ Sintaxe validada com parser PostgreSQL 17 (67 + 2 statements)

- ☐ 🟡 Executar os scripts no SQL Editor do projeto Supabase (ordem 01 → 02)

- ☐ 🟡 Conferir no Table Editor: news_cards, matches, venues, daily_payload, sources, accounts, agent_pings

- ☐ 🟡 Seeds conferidos: 8 fontes em sources, 3 contas em accounts

- ☐ 🟡 RLS conferido: anon só lê publicado/aprovado; escrita só via service role

- ☐ 🟡 5 cidades piloto no mapa (podem ter 0 venues — DoD do blueprint)

- ☐ ⬜ Venues preenchidos por humano (Table Editor/formulário documentado no SOP 60) — status=verified para entrar no payload

## 4. Automação GitHub Actions (esta fase) — 🟡 aguarda repositório/segredos

- ☒ ✅ Workflow diário central-da-nacao-diario.yml com os crons do blueprint em BRT (convertidos p/ UTC):

  - ingest 06:30 BRT → 30 9 * * *; build 07:15 → 15 10 * * *; publish 07:45 → 45 10 * * *

  - refresh 12:00 e 18:00 → 0 15,21 * * *; venues semanal segunda 10:00 → 0 13 * * 1

- ☒ ✅ Worker matchday central-da-nacao-matchday.yml (poll a cada 5 min — limite da plataforma; guard de janela kickoff−90min…FT+30)

- ☒ ✅ Ponte de estado entre runners efêmeros: artefatos cdn-ingest-<data> → cdn-built-<data> + fallback Supabase (state_bridge.py)

- ☒ ✅ Scripts auxiliares do runner em .github/scripts/: state_bridge.py (upsert Supabase), matchday_window.py (cálculo de janela), notify_tick.py (webhook tick) — compilados e verificados

- ☒ ✅ Deploy da Web App no GitHub Pages central-da-nacao-deploy-webapp.yml (reutilizável; dispara quando o publish publica)

  - Define NEXT_OUTPUT_MODE=export no build para ativar a saída estática do next.config.js

  - Remove automaticamente (via sed no runner efêmero) a diretiva force-dynamic incompatível com export — os arquivos no repositório ficam intactos

- ☒ ✅ Gate editorial preservado: sem approved e com AUTO_PUBLISH=false o payload permanece draft e a home NÃO atualiza

- ☐ 🟡 Copiar .github/, supabase/, tools/, webapp/ para o repositório (raiz do monorepo)

- ☐ 🟡 Configurar segredos e variáveis do repositório (ver GUIA_DE_CONFIGURACAO_ENV.md)

- ☐ 🟡 GitHub Pages: Settings → Pages → Source GitHub Actions; confirmar 1º deploy

- ☐ 🟡 Primeira execução observada (ingest → build → publish com payload em status=draft é o comportamento esperado sem aprovação)

- ☐ ⬜ (Recomendado) Reação do editor ✅ integrada ao publish: hoje o MVP aprova por execução manual do job publish com decision=approved ou AUTO_PUBLISH=true

## 5. Home pública (Phase S) — Web App Next.js — 🟡/⬜

- ☐ 🟡 Código da Web App em webapp/ (ainda não presente em swarm_shared_files na data desta entrega) — Next.js com output: 'export'

- ☐ 🟡 Home renderiza o último payload published do Supabase (4 seções: Agora / Nação / Cortes / Perto de você)

- ☐ 🟡 Visual: preto/vermelho/branco; mobile first; cards com selo colorido + fonte + “ler na origem”; sem escudo oficial do CRF

- ☐ ✅ Rodapé “Veículo independente. Não somos o Flamengo.” exigido no blueprint (a confirmar no app)

- ☐ ⬜ Nenhum vídeo oficial do clube no módulo Cortes (regra de conteúdo, não de código)

## 6. Regras de negócio que NÃO podem regredir (aceite final)

- ☐ ✅ Selo oficial só com URL de domínio oficial allowlist; rumor com gatilhos sem confirmação cruzada; ambíguo → needs_review: true

- ☐ ✅ Dedupe > 0.82 mantém a mais antiga (+ oficial se houver), preenchendo duplicate_of

- ☐ ✅ Seção vazia do payload nunca é omitida (items: [] + status: "empty")

- ☐ ✅ Ticks de jogo publicam sem aprovação (vêm da API); mock nunca é sincronizado na nuvem

- ☐ ✅ Timezone America/Sao_Paulo em tudo (crons convertidos; ISO com −03:00)

- ☐ ✅ Secrets só em .env/GitHub Secrets; .env e .env.example sem valores reais em git

## 7. Encerramento (Phase 5 — Trigger)

- ☐ ⬜ Maintenance Log preenchido em gemini.md (última execução ok, rate limits, fontes que falharam nas últimas 24h, editor(a) de plantão)

- ☐ ⬜ Registro no progress.md da primeira publicação real (data, status, evidência)

- ☐ ⬜ Complete (regra BLAST): Daily Payload do dia publicado na nuvem (daily_payload com status=published) + home no GitHub Pages no ar

## Resumo executivo

| Área | Status |
| --- | --- |
| Fundação e pipeline offline | ✅ pronto |
| SQL Supabase (schemas + seeds + RLS) | ✅ entregue e validado sintaticamente; 🟡 aplicar no projeto |
| GitHub Actions (crons + matchday + Pages) | ✅ entregue; 🟡 configurar segredos e 1ª execução |
| Web App (home) | 🟡 código não chegou ao diretório compartilhado; workflows já assumem webapp/ |
| Checklist final | este documento — revisar itens 🟡/⬜ com o Product Owner |