# Progress — Central da Nação

Log do que foi feito, erros e testes. Manter atualizado a cada execução (obrigatório no Protocol 0 e na Phase L). Timezone do log: America/Sao_Paulo. Formato: - YYYY-MM-DD HH:MM -03 | fase | feito/erro/teste | detalhe.

## 2026-09-09 — Protocol 0 (Initialization)

- 2026-09-09 ~17:30 -03 | Protocol 0 | feito | Blueprint lido integralmente — BLAST_Central_da_Nacao_SYSTEM_PROMPT.md v1.0 (2026-09-09), 531 linhas. Estrutura B.L.A.S.T. + A.N.I. mapeada.

- 2026-09-09 ~17:30 -03 | Protocol 0 | feito | Memória do projeto criada — gemini.md (CONSTITUTION integral: invariantes, enums, schemas JSON, allowlists, cidades piloto) e task_plan.md (BLUEPRINT integral + checklists das fases + Definition of Done).

- 2026-09-09 ~17:40 -03 | Protocol 0 | feito | Pesquisa GitHub concluída — eixos RSS Flamengo / wrappers API-Futebol·API-Football / n8n sports news. Metadados verificados via API pública do GitHub (2026-09-09). Top 5 registrados em findings.md; repositório “flamengo-rss” dedicado descartado (sem licença/README/inativo).

- 2026-09-09 ~17:45 -03 | Protocol 0 | feito | Arquivos-base criados — findings.md (pesquisa + constraints + lacunas), progress.md (este), .env.example (todas as variáveis, sem valores reais).

- 2026-09-09 ~18:00 -03 | Protocol 0 | feito | SOPs criados — 12 arquivos em architecture/ (00_overview → 90_self_annealing), cada um com objetivo, input/output schema, passos determinísticos, edge cases e rate limits.

- 2026-09-09 ~18:10 -03 | Protocol 0 | feito | Fixtures criados — fixtures/match_scheduled.json, fixtures/match_live_goal.json, fixtures/news_bundle.json (8 itens: 2 duplicados entre si, 1 oficial, 1 rumor; todos de domínios da allowlist).

- 2026-09-09 ~18:10 -03 | Protocol 0 | teste | Validação dos fixtures — parse JSON ok nos 3 arquivos; news_bundle com 8 itens; similaridade do par duplicado > 0.82 (regra de dedupe); exatamente 1 URL de domínio oficial; item de rumor com gatilhos (“sonda/negociação”) sem confirmação cruzada. Nenhum teste de integração executado — Halt Execution até o humano autorizar a Phase L.

## Erros conhecidos

- Nenhum erro até o momento (2026-09-09). Fase é de fundação; ainda não há chamadas externas.

## Pendências / próximos passos

- Aguardando humano: confirmação “pode ir para o Link” (Phase L).

- Decisões humanas necessárias (não inventar): provedor de futebol (api-futebol.com.br ou api-sports.io); provedor LLM; Google Sheets (default) ou Supabase; Slack ou Discord para o editor.

- Credenciais para a Phase L: API_FUTEBOL_KEY, LLM_API_KEY, GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT (+ id da planilha) ou SUPABASE_URL/SUPABASE_KEY, EDITOR_WEBHOOK_URL — ver findings.md §5 e .env.example.

- Fase L: criar tools/ping_sheets.py, tools/ping_webhook.py, tools/ping_football_api.py, tools/ping_rss.py, tools/ping_llm.py (nesta ordem de obrigatoriedade: 1, 2 e 4 travam o pipeline).

## 2026-09-09 — Revisão final do Protocol 0

- 2026-09-09 ~18:20 -03 | Protocol 0 | teste | Revisão de consistência dos artefatos — parse JSON OK nos 3 fixtures; news_bundle.json: 8 itens, chaves idênticas ao contrato RawInput.NewsItem, exatamente 1 URL de domínio oficial (flamengo.com.br), 1 item com gatilho de rumor sem confirmação cruzada, todos os domínios dentro da allowlist, fetched_at > published_at em todos.

- 2026-09-09 ~18:20 -03 | Protocol 0 | teste | Ajuste do par duplicado — título do item 4 (Lance!) encurtado para variante realista; similaridade de título do par 3×4 (ge × Lance!) agora em 0.925 (regra: > 0.82); nenhum outro par ≥ 0.82. Regra de dedupe mantém o item 3 (ge, publicado 07:08 — o mais antigo; sem oficial no par).

- 2026-09-09 ~18:20 -03 | Protocol 0 | feito | 12 SOPs conferidos — arquivos 00_overview.md a 90_self_annealing.md presentes em architecture/, cada um com objetivo, input/output, passos determinísticos, edge cases e rate limits (golden rule registrada em todos).

- 2026-09-09 ~18:20 -03 | Protocol 0 | status | HALT mantido — nenhum ping/script de tools/ foi criado nem executado. Próximo passo depende da confirmação humana: “pode ir para o Link” (Phase L).

## 2026-09-09 — Phase L (Link) / implementação do pipeline Python em /home/ubuntu/tools

- 2026-09-09 18:27 -03 | Phase L | feito | Estrutura de projeto criada em /home/ubuntu/tools — diretórios schemas/, tests/, .tmp/ e módulos de apoio (common.py, config.py, schema_loader.py, supabase_client.py, football_adapter.py, llm_adapter.py, news_logic.py, rss_client.py, sources.py).

- 2026-09-09 18:27 -03 | Phase L | feito | Schemas JSON formais criados — contratos RawInput.NewsItem, RawInput.Match, RawInput.Venue, ProcessedOutput.NewsCard, saída LLM e payloads DeliveryPayload.Daily/DeliveryPayload.MatchTick em tools/schemas/.

- 2026-09-09 18:27 -03 | Phase L | feito | Tools CLI implementadas — ping_supabase.py, ping_webhook.py, ping_football_api.py, ping_rss.py, ping_llm.py, ingest_news.py, ingest_match.py, ingest_venues.py, classify_and_dedupe.py, write_cards.py, build_daily_payload.py, emit_match_tick.py, send_editor_queue.py, publish_payload.py.

- 2026-09-09 18:27 -03 | Phase L | feito | Artefatos de apoio adicionados — .env.example com placeholders, requirements.txt, README.md em pt-BR e fixture de venues para testes offline.

- 2026-09-09 18:27 -03 | Phase L | teste | Suíte offline executada com sucesso — comando pytest -q em /home/ubuntu/tools: 3 passed (cobre pings offline, pipeline completo com fixtures e emissão de tick de gol).

- 2026-09-09 18:27 -03 | Phase L | teste | Verificação de CLI — python3 <tool>.py --help executado para todas as 14 tools com retorno OK.