# Task Plan — Central da Nação

Projeto: hub informativo só da torcida do Flamengo (Agora / Nação / Cortes / Perto de você). Protocolo: B.L.A.S.T. (Blueprint, Link, Architect, Stylize, Trigger) + arquitetura A.N.I. (Architecture / Navigation / Instruments-Tools). Origem: blueprint BLAST_Central_da_Nacao_SYSTEM_PROMPT.md v1.0 (2026-09-09) — a seção BLUEPRINT abaixo está copiada integralmente, conforme Protocol 0. Regra de avanço: uma fase só abre depois que os checklists da fase anterior estão verdes. Halt Execution permanece válido até a confirmação humana para a Phase L (Link).

# BLUEPRINT (cópia integral da Phase 1 — B)

## 1. North Star

Único resultado desejado:

Todo dia, sem falha, a Central da Nação publica um Daily Payload completo e um Match Payload (quando houver jogo), no destino final na nuvem, para que o torcedor abra um único lugar e saiba: o que aconteceu, o que a Nação está falando, o que rir, e onde ir na cidade dele.

Métrica de “Complete” (regra BLAST): o projeto SÓ está completo quando o payload está no destino cloud (não quando o scrape rodou no .tmp/).

Não é North Star: - virar app nativo - transmitir o jogo com imagens oficiais - substituir Fla-APP / Flamengo TV - ser mais um portal que republica matéria inteira

## 2. Integrations

Usar o mínimo no MVP. Keys podem NÃO estar prontas — Phase L testa e registra o que falta em findings.md. Nunca inventar credencial.

| Serviço | Uso | Obrigatório no MVP | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| API-Futebol (api-futebol.com.br) ou API-Football (api-sports.io) | jogos, placar, escalação, tabela | SIM (uma das duas) | API_FUTEBOL_KEY |
| RSS / HTTP das fontes da allowlist | notícias | SIM | nenhuma |
| OpenAI ou Anthropic ou Gemini | resumir card, classificar, deduplicar | SIM | LLM_API_KEY |
| Google Sheets ou Supabase | source of truth + payload final | SIM (escolher um; default Sheets) | GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT ou SUPABASE_URL + SUPABASE_KEY |
| Slack ou Discord webhook | fila de aprovação editorial + alertas de erro | SIM | EDITOR_WEBHOOK_URL |
| Resend ou Gmail API | digest e-mail (fase 2) | NÃO no MVP | RESEND_API_KEY |
| WhatsApp Cloud API / Z-API | alerta gol/escalação (fase 2) | NÃO no MVP | — |
| X API | timeline (fase 2) | NÃO no MVP | cara; usar allowlist + embed |
| YouTube Data API | cortes publicados por nós | fase 2 | YOUTUBE_API_KEY |
| Google Maps Geocoding | lat/lng de bares | fase 2 | GOOGLE_MAPS_KEY |

Default MVP de persistência: Google Sheets (3 abas: news_cards, matches, venues) + webhook Slack/Discord para o editor.

Se a key de futebol não existir, o Pilot constrói o handshake com fixture mock e deixa o adapter real atrás de uma interface. Não bloqueia o resto.

## 3. Source of Truth

| Dado | Onde vive | Quem escreve |
| --- | --- | --- |
| Fontes de notícia allowlist | gemini.md + aba sources | humano |
| Contas X allowlist | gemini.md + aba accounts | humano |
| Cards de notícia processados | Sheets/DB news_cards | tools + editor |
| Jogos / placar / escalação | API de futebol → matches | tools |
| Bares / lojas / embaixadas | aba venues | humano no dia 1, depois o estabelecimento |
| Regras editoriais / tom | gemini.md | humano |
| Fila de aprovação | Slack/Discord | tools postam, humano reage ✅/✏️/🗑️ |
| Payload do dia publicado | Sheets aba daily_payload + (fase S) página HTML | tools após aprovação |

Nunca tratar .tmp/ como verdade. .tmp/ é bancada. Verdade = cloud.

## 4. Delivery Payload

Destinos, em ordem de prioridade:

- Google Sheets / Supabase — registro canônico do dia (daily_payload JSON)

- Webhook Slack/Discord — bloco formatado “Hoje na Nação” + fila de aprovação

- Arquivo HTML estático em cloud (Cloudflare Pages / GitHub Pages / bucket) — a “home” pública do MVP

- Fase 2: e-mail digest 07:30 BRT e push WhatsApp

O payload do dia tem 4 seções obrigatórias: agora, nacao, cortes, perto_de_voce. Se uma seção estiver vazia, o campo existe com items: [] e status: "empty" — nunca omitir a chave.

## 5. Behavioral Rules

### Tom

- Português BR, 2ª pessoa ou “a Nação”.

- Direto. Frases curtas. Sem “conforme divulgado pelo departamento de comunicação”.

- Pode ser irônico. Não pode ser xenófobo, machista, homofóbico, ou atacar jogador da base menor de idade.

- Rival: provoca o clube, não a torcida rival como gente.

- Nunca fale como se fosse o Clube de Regatas do Flamengo. Assine sempre como Central da Nação / veículo independente.

### Regras de lógica (Do / Do Not)

DO: - Sempre citar a fonte original no card. Link para a origem. Não republicar o texto integral. - Selo obrigatório: oficial | confirmado | rumor | opiniao | meme | ugc. - oficial SÓ se a URL for do domínio allowlist oficial (flamengo.com.br, redes oficiais). - rumor se a fonte não for oficial E o texto contiver “negociando / perto / sondado / exclusividade” sem confirmação cruzada. - Deduplicar notícias com similaridade de título+entidades > 0.82. Manter a mais antiga + a oficial se existir. - Horário oficial do sistema: America/Sao_Paulo. - Em dia de jogo do profissional masculino: priorizar match center no topo do agora. - Cortes de LANCE: somente UGC com crédito OU material próprio. Nunca vídeo da FlaTV / Globo / ESPN para monetizar. - Meme: só da allowlist de contas + UGC enviado. Descartar deepfake de jogador e conteúdo sexual com menor. - Venue: só aparece no payload do dia se status=verified e city bater com a cidade do usuário/default.

DO NOT: - Não inventar escalação, rumor ou placar. - Não usar marca/escudo oficial como logo do produto. - Não monetizar conteúdo oficial do clube. - Não postar automaticamente na home pública sem passar pela fila (MVP). Flag AUTO_PUBLISH=false até o editor mandar o contrário. - Não chamar API do X no MVP. - Não scrapar atrás de paywall. - Não adivinhar business logic. Se o selo ficar ambíguo → needs_review: true.

### Human-in-the-loop (MVP)

- 07:15 BRT: pipeline monta rascunho → webhook

- Editor tem 30 min para ✅ / ✏️ / 🗑️

- 07:45: se não houver resposta E AUTO_PUBLISH=false, o payload fica em status=draft (não vai pra home)

- Em jogo: pipeline de evento (gol, intervalo, fim) pode publicar match ticks sem aprovação, porque vêm da API, não da IA

# Fases e checklists

## Protocol 0 — Initialization

Objetivo: memória do projeto pronta e Halt Execution liberado para a Phase L (somente com OK humano).

- ☒ task_plan.md criado (este arquivo) com o Blueprint integral

- ☒ findings.md criado (pesquisa GitHub + constraints + lacunas de credenciais)

- ☒ progress.md criado (log do que foi feito / erros / testes)

- ☒ gemini.md criado com a CONSTITUTION integral (schemas, enums, invariantes, allowlists)

- ☒ .env.example criado sem valores reais

- ☒ 12 SOPs criados em architecture/ (00_overview → 90_self_annealing)

- ☒ Fixtures de teste criados em fixtures/ (match_scheduled, match_live_goal, news_bundle)

- ☐ Confirmação humana para iniciar a Phase L (“pode ir para o Link”) ← aguardando

## Phase 2 — L: Link (handshakes)

Objetivo: provar cada integração com um script mínimo em tools/ (um arquivo por handshake). Se um ping falhar: registrar em progress.md + findings.md e não avançar a tool de lógica daquela integração (as demais seguem).

- ☐ tools/ping_sheets.py — lê/escreve uma célula de teste

- ☐ tools/ping_webhook.py — posta “pong” no Slack/Discord

- ☐ tools/ping_football_api.py — GET próximo jogo do Flamengo

- ☐ tools/ping_rss.py — fetch 1 item de cada fonte allowlist

- ☐ tools/ping_llm.py — classifica 1 headline de fixture e valida o JSON Schema

- ☐ Pings obrigatórios 1, 2 e 4 verdes antes de implementar o pipeline completo (football API pode ficar mockada)

## Phase 3 — A: Architect (3 camadas)

Objetivo: SOPs escritos ANTES das tools de lógica; tools atômicas na ordem da Navigation.

### Layer 1 — architecture/ (SOPs)

- ☒ architecture/00_overview.md — fluxo do dia

- ☒ architecture/10_ingest_news.md

- ☒ architecture/11_ingest_match.md

- ☒ architecture/12_ingest_social.md

- ☒ architecture/20_classify_and_dedupe.md

- ☒ architecture/21_write_cards.md

- ☒ architecture/30_build_daily_payload.md

- ☒ architecture/31_match_ticks.md

- ☒ architecture/40_editor_queue.md

- ☒ architecture/50_publish.md

- ☒ architecture/60_venues.md

- ☒ architecture/90_self_annealing.md

- ☐ Cada SOP validado contra fixtures (na Phase L, junto das tools)

### Layer 2 — Navigation (ordem de chamada)

ingest_news → ingest_match → ingest_social
        ↓
classify_and_dedupe → write_cards
        ↓
build_daily_payload → send_editor_queue
        ↓
(aguardar aprovação humana no MVP)
        ↓
publish_payload

Matchday (worker paralelo): poll_match → if event: emit_match_tick → publish_tick

### Layer 3 — tools/ (MVP, ordem de construção)

- ☐ ingest_news.py

- ☐ ingest_match.py

- ☐ classify_and_dedupe.py

- ☐ write_cards.py

- ☐ build_daily_payload.py

- ☐ send_editor_queue.py

- ☐ publish_payload.py

- ☐ ingest_venues.py (lê o sheet, não scrapa Google)

- ☐ emit_match_tick.py

Fase 2 (NÃO construir agora): ingest_social_x.py, rank_memes.py, send_whatsapp.py, send_email_digest.py, geocode_venues.py.

### Automações do dia (o que o Trigger vai rodar) — timezone America/Sao_Paulo

| Trigger | Hora / evento | Tools | Aprovação? |
| --- | --- | --- | --- |
| Cron daily ingest | 06:30 | ingest_* | não |
| Cron daily build | 07:15 | classify, write_cards, build, send_queue | sim (fila) |
| Cron publish | 07:45 | publish se approved | — |
| Cron refresh | 12:00 e 18:00 | ingest + rebuild cards novos | cards novos na fila |
| Matchday poll | kickoff-90min até FT+30 | poll_match a cada 30s | ticks da API sem aprovação |
| Venue weekly | segunda 10:00 | ingest_venues | venues novos pending |

Modo matchday se existir jogo profissional_m nas próximas 18 horas.

## Phase 4 — S: Stylize

Objetivo: bloco de aprovação e home pública do MVP. Apresentar o HTML gerado ao humano ANTES de considerar Stylize fechado.

- ☐ Bloco Slack/Discord “Hoje na Nação” (📌 AGORA / 📣 NAÇÃO / 🎬 CORTES / 📍 PERTO DE VOCÊ + botões ✅ [Publicar] ✏️ [Pedir edição] 🗑️ [Segurar])

- ☐ Home HTML MVP: fundo preto/vermelho/branco; SEM escudo oficial; 4 seções do payload; mobile first; cards com selo colorido + fonte + “ler na origem”; rodapé “Veículo independente. Não somos o Flamengo.”

- ☐ Home renderiza o último payload approved

## Phase 5 — T: Trigger

Objetivo: automação no ar e maintenance log preenchido.

- ☐ Confirmar payload publicado na cloud (sheet daily_payload + HTML no ar)

- ☐ Agendar crons (GitHub Actions ou Cloud Scheduler; default: GitHub Actions, cron em BRT)

- ☐ Maintenance Log em gemini.md: última execução ok, rate limits, fontes que falharam nas últimas 24h, editor(a) de plantão

# Definition of Done do MVP

- ☐ Constitution em gemini.md

- ☐ Pings 1, 2, 4 verdes

- ☐ Pipeline daily gera Daily Payload válido no schema

- ☐ Fila no Slack/Discord com 3 botões conceituais (mesmo que o callback seja manual no início)

- ☐ Home HTML renderiza o último payload approved

- ☐ 5 cidades no sheet venues (podem ter 0 itens)

- ☐ Cron 07:15 documentado

- ☐ Nenhum vídeo oficial do clube no módulo cortes

- ☐ Rodapé “independente” visível

# Restrições de execução (valem para todas as fases)

- Não escrever o site inteiro no dia 1.

- Não escrever ingest_social_x no dia 1.

- Não inventar 200 bares: mapa começa com as 5 cidades e planilha vazia + 1 formulário de cadastro documentado no SOP 60_venues.md.

- Toda tool de lógica precisa passar nos fixtures de fixtures/ antes de tocar em API real.